# 0917 업무보고 및 프로젝트 점검보고서

작성일 2026년 9월 17일 | 대상 Ziwon.AI 현재 작업본

# 보고 요약

이번 작업에서는 RHWP 편집기 연결과 디자인, 문서 저장 방식, 소셜 로그인 계정 연동 문제를 수정했습니다. 현재 프론트엔드 타입 검사와 프로덕션 빌드, 등록된 테스트 12개는 통과했습니다. 다만 계획서 생성 API의 인증 범위, 구형 첨부파일 파싱률, 편집기 전체 사용자 흐름, 업로드 기반 자동 작성 기능은 아직 운영 전 검증과 보완이 필요합니다.

# 0917 업무보고 이후 완료한 작업

RHWP 편집기 404 문제 수정

편집기 진입 주소가 폴더 경로로 해석되면서 Next.js의 자동 이동 이후 실제 파일이 없어 404가 발생했습니다. 편집기 진입 주소를 실제 파일 경로로 지정해 문제를 수정했습니다.

편집기 디자인을 서비스 색상에 맞게 조정

편집기 원본 코드를 직접 수정하지 않고 별도 CSS 덮어쓰기 파일을 추가했습니다. 강조색·배경·테두리를 서비스의 남색 계열과 화면 톤에 맞췄습니다.

문서 저장 방식을 데이터베이스 저장으로 변경

별도 파일 저장소와 추가 접근 키가 필요한 기존 방식 대신 PostgreSQL의 SavedDocument.content 바이트 컬럼에 문서를 저장하도록 변경했습니다. 저장·목록·재불러오기·삭제 흐름을 실제 데이터로 확인했습니다. 중장기적으로는 파일 크기와 DB 비용을 모니터링해야 합니다.

구글·카카오 로그인 계정 연동 문제 수정

소셜 로그인은 성공하지만 내부 User 행이 없어 보호 기능을 사용할 수 없던 문제를 확인했습니다. Supabase JWT 검증 후 내부 회원을 조회하거나 최초 로그인 시 자동 생성하도록 보완했습니다. 위조 토큰·만료·잘못된 토큰 형식 등을 포함한 21개 시나리오 검증 결과와 기존 차단 계정의 정상 등록을 확인했다는 작업 보고가 있습니다. 다만 저장소에 등록된 자동 테스트만으로 21개 시나리오 전체는 재현되지 않으므로 별도 테스트 기록 보관이 필요합니다.

# 현재 프로젝트 문제점과 고려사항

| 우선순위 | 항목 | 점검 내용과 권장사항 |
| --- | --- | --- |
| 높음 | 일부 계획서·AI API 인증 누락 | 계획서 직접 생성, 서식 조회, 적합도 매칭, 기존 문서 가져오기 기능은 로그인·이용권 확인 범위를 다시 확인해야 합니다. 특히 직접 계획서 생성 호출이 챗봇 이용권 확인을 우회할 가능성이 있어 가장 먼저 API 단위 인증을 통일해야 합니다. |
| 높음 | 첨부파일 구형 형식 파싱률 저하 | 오래된 파일 형식에서 원문의 상당 부분을 읽지 못합니다. 실제 공고 샘플을 유형별로 모아 파싱 성공률과 누락 영역을 수치화한 뒤 별도 파서와 회귀 테스트가 필요합니다. |
| 높음 | 핵심 파싱·서식 로직 자동 검증 부족 | 공고문 정보 추출과 서식 구조 분석은 최근 변경이 집중된 영역이지만 자동 회귀 테스트가 부족합니다. 대표 샘플과 기대 JSON을 고정해 CI에서 검증해야 합니다. |
| 높음 | 편집기 전체 사용자 흐름 미검증 | 주소 문제는 해결됐지만 실제 화면에서 열기→편집→저장→목록→재열기→삭제 전 과정을 끝까지 검증하지 않았습니다. 브라우저 기반 수동 검수 또는 E2E 테스트가 필요합니다. |
| 중간 | 기존 사업계획서 업로드 자동 입력 기능 누락 | 편집기 교체 과정에서 빠진 기능입니다. 새 데이터 구조와 서식 필드 매핑을 먼저 정의한 뒤 업로드·추출·자동 입력·사용자 수정 흐름을 다시 구현해야 합니다. |
| 낮음 | 사용하지 않는 코드와 설정 잔존 | 편집기 교체 후 더 이상 사용하지 않는 설정값이 세 파일에 남아 있습니다. 동작에는 직접 영향이 없지만 참조 검색 후 삭제하고 타입 검사로 확인하는 것이 좋습니다. |
| 중간 | 기존 배포 파일 미정리 | 새 배포부터 누적 원인은 해결됐지만 과거 파일은 남아 있습니다. 삭제 전 대상 목록·보존 기간·복구 가능성을 확인한 후 정리해야 합니다. |
| 보류 | 무료·유료 구분 및 분석 처리 속도 | 대표님 방침에 따라 후순위로 보류 중입니다. 다만 보류 기간에도 AI 호출량·비용·응답 시간을 기록해 재개 시 판단 근거를 남기는 것이 좋습니다. |

# 코드 대조 및 검증 결과

확인됨: RHWP 스튜디오 정적 파일 경로와 서비스 테마 CSS 변경사항이 작업 트리에 존재합니다.

확인됨: SavedDocument 모델이 문서 바이트를 데이터베이스에 저장하고, 사용자별 조회·삭제 API가 인증된 사용자 ID를 기준으로 동작합니다.

확인됨: Supabase JWT 검증 및 소셜 사용자 내부 User 자동 생성 코드가 추가되어 있습니다.

확인됨: 프론트엔드 TypeScript 검사, Next.js 프로덕션 빌드, 등록 테스트 12개가 통과했습니다.

미확인: 실제 브라우저에서 편집기 전체 흐름을 처음부터 끝까지 수행한 결과는 현재 코드 검사만으로 확인할 수 없습니다.

미확인: 21개 인증 시나리오 전체의 실행 로그 또는 테스트 파일은 현재 저장소에서 확인하지 못했습니다.

환경 문제: backend/venv가 존재하지만 Python 실행 경로가 깨져 백엔드 컴파일 검증을 완료하지 못했습니다.

# 권장 실행 순서

계획서 생성·서식 조회·매칭·문서 가져오기 API에 인증과 이용권 검사를 공통 적용합니다.

편집기 전체 흐름을 실제 브라우저에서 검증하고 핵심 흐름을 E2E 테스트로 고정합니다.

구형 첨부파일 샘플을 수집해 파싱 성공률을 측정하고 대표 샘플 회귀 테스트를 추가합니다.

소셜 로그인 21개 시나리오를 자동 테스트 파일과 실행 로그로 남깁니다.

사용하지 않는 설정과 과거 배포 파일을 정리합니다.

데이터베이스 문서 저장량·AI 비용·분석 처리 시간을 운영 지표로 기록합니다.

# 운영 전 판단

현재 작업본은 주요 기능 수정과 프론트엔드 빌드 검증은 완료된 상태입니다. 다만 계획서 생성 인증, 구형 파일 파싱, 편집기 전체 흐름 검증은 실제 사용자 데이터와 비용에 직접 영향을 주므로, 이 세 항목을 확인한 뒤 운영 배포하는 것이 안전합니다.